# V1.3.4 未决问题清单

本清单只保留无法在 V1.3.4 最终定稿中由历史数据、官方接口文本或确定性工程规则解决的问题。LOCAL_SUBMISSION/VENUE_OBSERVED、完整事务字段、不变量唯一编号、Stage B/Stage C职责和版式收口已经冻结，不再列为 TODO。

| ID | 未决问题 | 为什么现在不能确定 | 状态 | 所需证据 | 解决阶段 | 阻塞范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-001 | 灾难止损最终使用 MARK_PRICE 还是 CONTRACT_PRICE | 历史无秒级Mark，且两种触发在极端行情的实际保护效果需前向比较 | BLOCKED_BY_FORWARD_VALIDATION | Algo触发、Mark/Contract偏离、实际退出时间线 | Execution Spike + F1 | small-live |
| U-002 | Algo active status映射和适配器事件完整性 | 官方能力可读，但具体SDK/Nautilus映射需实测 | BLOCKED_BY_FORWARD_VALIDATION | create/query/cancel/ALGO_UPDATE/restart测试 | Spike | 影子自动状态 |
| U-003 | Nautilus Binance适配是否完整覆盖当前Algo Service | 框架版本可能滞后于交易所接口 | BLOCKED_BY_FORWARD_VALIDATION | 固定版本集成测试 | Spike | 执行适配选型 |
| U-004 | 正常退出 LIMIT IOC 后 MARKET 回退的时限和滑点包络（订单腿语义已冻结） | ExitOrderLeg与同epoch顺序回退规则已确定；仅真实等待时间、滑点包络和触发参数缺少前向分布 | BLOCKED_BY_FORWARD_VALIDATION | 影子和极小资金订单时间线 | F1/小额 | small-live |
| U-005 | stop_trigger_to_fill_stress_bps | 需要真实止损尾部滑点 | BASELINE → F1 | 分位数与极端样本 | 小额校准 | 100x开仓风险门 |
| U-006 | mark_contract_divergence_stress_bps | 历史Mark粒度不足 | BASELINE → F1 | 前向Mark/Contract同步 | 前向影子 | 100x开仓风险门 |
| U-007 | key level来源优先级、合并容差、episode间隔与re-arm | 属于事件研究参数 | RESEARCH | 条件基线、簇稳定性、样本外 | 阶段2 | 事件冻结 |
| U-008 | max_target_bps_allowed_for_event | 需要事件MFE和单轮目标可达性分布 | RESEARCH | H1/H2/H3路径实验 | 阶段2-3 | 部分成交继续条件 |
| U-009 | 15-35bp止损范围 | 仅为经验起点，且需结合强平缓冲 | RESEARCH | MAE/MFE、H3、F1尾部 | 阶段2-3/F1 | small-live |
| U-010 | +20%净ROE激活和阶梯参数 | 尚未证明优于简单退出 | RESEARCH | 路径依赖回放和锁定历史重放 | 阶段3-4 | 持仓规则 |
| U-011 | 5/8分钟及15/25分钟退出 | 需要Time-to-Activation和Time-since-MFE条件期望 | RESEARCH | 生存/竞争事件统计 | 阶段2-3 | 持仓规则 |
| U-012 | H3主成本、延迟和止损尾部情景 | 当前只能预注册压力，不是真值 | RESEARCH | F1执行分布回校 | 阶段3/5/7 | H3解释范围 |
| U-013 | F1无条件单轮成功概率是否足以支持多轮 | H3只能给出分执行情景条件概率；真实执行情景分布和单轮样本尚不足 | RESEARCH / BLOCKED_BY_FORWARD_VALIDATION | 条件概率、F1执行情景经验分布、不确定性区间和预注册单轮实验 | 阶段5/7/8 | 阶段9 |
| U-014 | 复利后期仓位容量、杠杆档位和订单冲击 | 初始小仓不能外推至指数增长规模 | BLOCKED_BY_FORWARD_VALIDATION | 分规模执行和leverage bracket研究 | 阶段9 | 多轮复利 |

## 不属于未决问题的事项

以下已经在 V1.3.1 或 V1.3.2 冻结，Codex不得自行选择：

- 条件灾难止损不直接改单；

- 所有退出经过ExitCoordinator；

- UNKNOWN不得换ID盲重发；

- 真实成交PnL不二次扣滑点；

- 一轮最多一个非零成交EntryIntent；

- 部分成交按可达性而非80%判断；

- ROUND_SUCCESS必须flat、清理完成且票面达标；

- market_episode消费不依赖strategy_version；

- LOCKED和轮结果跨重启持久化；

- 历史Quote/Mark/L2/延迟/自有成交字段不得伪造。

H3只报告带执行情景条件的 conditional_round_success_probability；

position_instance_id 与 position_revision 的生命周期和迟到事件规则已经冻结；

POSITION_FLAT 必须通过 FlatConfirmationProtocol；

灾难止损与主动退出竞态、退出所有权及第三退出禁令已经冻结；

降低仓位或杠杆后必须完整重跑 ReSizingRevalidationPipeline。

POSITION_QTY_ZERO_CONFIRMED、RESIDUAL_ORDER_CLEANUP 与 POSITION_FLAT 已分离；只有最终 flat 后判定轮结果。

active_exit_epoch 与 position_revision 通过 ExitEpochCreationTransaction 原子提交，revision 冲突时不得下单。

一个 exit_epoch 可包含顺序 ExitOrderLeg；同时最多一个本地主动非终态腿，UNKNOWN 阻塞后续腿，所有成交统一聚合会计。

V1.3.4 已冻结而不属于未决问题：本地退出与交易所既有灾难事实使用不同 Bootstrap 模式；两个原子事务字段、默认值和时间源完整；INV ID 全局唯一且 INV-012 使用 final_realized_ticket_equity；Stage B 唯一执行残余清理，Stage C 只验证；相关规则不得由 Codex 自行选择。